CAREER QUEST

Полное техническое задание для реализации проекта в Codex

AI-платформа геймификации карьерного развития сотрудников

Backend: Django + Django REST Framework  |  Frontend: React/Next.js  |  DB: PostgreSQL

Языки интерфейса: RU / EN / KZ  •  Responsive: Desktop / Tablet / Mobile

Дизайн-концепция — Индивидуальный, понятный сотрудникам, умеренно геймифицированный. Не использовать шаблонный «AI dashboard» с бессистемными градиентами, стеклянными карточками и декоративными элементами без функции. Игровые механики должны объяснять карьерный прогресс, а не отвлекать от него.

CAREER QUEST / TECHNICAL SPECIFICATION

# Содержание

1. Назначение и границы проекта

2. Пользователи и доступ

3. Данные и ключевые сущности

4. Функциональные требования

5. Бизнес-логика Career Engine

6. Геймификация

7. AI Career Coach

8. Информационная архитектура и страницы

9. Дизайн и UX

10. Адаптивность

11. Мультиязычность RU/EN/KZ

12. Техническая архитектура

13. Django backend

14. Модель данных

15. REST API

16. Frontend

17. Безопасность и валидация

18. План реализации от нуля до MVP

19. Распределение задач на команду из 3 человек

20. Тестирование и критерии приёмки

21. Финальный demo-flow

22. Инструкции Codex и Definition of Done

23. Что оставить за рамками MVP

24. Итоговая концепция

# 1. Назначение и границы проекта

Career Quest — внутренняя корпоративная веб-платформа, которая помогает сотруднику понять текущий уровень компетенций, выбрать или использовать заданную карьерную цель, увидеть недостающие навыки и получить последовательный персональный план развития в виде квестов.

## 1.1. Главная пользовательская ценность

Показать сотруднику, где он находится сейчас: роль, grade, актуальные навыки.

Показать, куда он движется: target role / target grade.

Объяснить, чего не хватает: Skill Gap и Critical Skill Gap.

Предложить, что делать дальше: релевантные мероприятия из events.json.

Выстроить правильный порядок обучения с учётом prerequisites.

Показать эффект: изменение навыков и Career Readiness.

Сделать процесс понятным и мотивирующим через квесты, XP, уровни и достижения.

Дать AI-помощника, который объясняет расчёты и план развития понятным языком.

## 1.2. Граница ответственности системы

| Career Quest делает | Career Quest НЕ обязан делать |
| --- | --- |
| Анализирует skills и историю | Хранить полноценные видеокурсы |
| Считает Skill Gap и Readiness | Заменять корпоративную LMS |
| Рекомендует events | Создавать учебный контент |
| Строит Quest Chain | Проводить реальные экзамены/сертификацию |
| Отслеживает статусы квестов | Управлять зарплатами, отпусками, табелем |
| Показывает прогресс и объяснения AI | Быть CRM или корпоративным мессенджером |
| Показывает простой HR-срез | Строить расширенную HR BI-систему |

Ключевое правило MVP — Обучающие мероприятия уже заданы в events.json. В hackathon-версии событие показывается как Quest. Start переводит его в активный статус, Complete симулирует завершение для демонстрации и запускает пересчёт skills, XP, readiness и рекомендаций.

# 2. Пользователи и доступ

## 2.1. Основной пользователь — Employee

Видит только свой профиль в production-сценарии.

Видит роль, grade, effective skills, career goal, readiness, gaps, квесты, XP и achievements.

Может запускать квесты, завершать их в demo-режиме и общаться с AI Career Coach.

## 2.2. HR / Admin

Простой HR-view обязателен для MVP: частые дефициты навыков, сотрудники без рекомендованного шага и участие по активностям. Django Admin можно использовать для служебного просмотра и редактирования данных; расширенный BI-дашборд остаётся P2.

## 2.3. Авторизация для hackathon

Чтобы не тратить время на SSO, реализовать demo role switch и Demo Employee Selector. В режиме Employee судья выбирает сотрудника и видит только его профиль; в режиме HR доступен агрегированный HR-view. Слой permissions должен позволять заменить demo switch на Django authentication / SSO без изменения доменной логики.

## 2.4. Публичность

Продукт концептуально НЕ публичный: это внутренняя корпоративная платформа. Для hackathon веб-приложение может быть доступно по публичной demo-ссылке, но пользовательский сценарий имитирует внутренний корпоративный доступ.

# 3. Данные и ключевые сущности

Источник данных — dataset Case 1. Реализация не должна хардкодить конкретных сотрудников: новые файлы того же формата должны обрабатываться автоматически.

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| employees.json | Сотрудники, role, grade, skills, last_review_date, career_goal и связанные данные. |
| skills.json | Каталог skills и role profiles / требования к ролям и grade. |
| events.json | Каталог обучающих мероприятий, develops_skills, prerequisites, target roles/grades, mandatory, duration, format. |
| activity_history.csv | История участия сотрудников в мероприятиях: completed, in_progress, dropped, declined, no_show, overdue и даты. |

## 3.1. Ключевые сущности

Employee

Skill

RoleProfile

RoleRequiredSkill

Event

EventSkillGain

EventPrerequisite

ActivityHistory

CareerGoal

Quest / EmployeeQuest

XPHistory

Achievement / EmployeeAchievement

# 4. Функциональные требования

| ID | Функция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Выбор сотрудника / demo login | P0 |
| F-02 | Профиль сотрудника | P0 |
| F-03 | Расчёт Effective Skills | P0 |
| F-04 | Получение Career Goal | P0 |
| F-05 | Skill Gap Analysis | P0 |
| F-06 | Critical Skill Gap | P0 |
| F-07 | Career Readiness % | P0 |
| F-08 | 1-3 объяснимые рекомендации | P0 |
| F-09 | Проверка prerequisites | P0 |
| F-10 | Quest Chain | P0 |
| F-11 | Recommended / Active / Completed quests | P0 |
| F-12 | Start / Complete Quest (demo) | P0 |
| F-13 | XP + Levels | P1 |
| F-14 | Achievements | P1 |
| F-15 | AI Career Coach | P1 |
| F-16 | Career Map / Skill Tree | P1 |
| F-17 | Change Career Goal | P2 |
| F-18 | Простой HR-view | P0 |
| F-19 | Импорт дополнительных профилей и истории по исходной схеме | P0 |
| F-20 | Разграничение Employee / HR | P0 |

# 5. Бизнес-логика Career Engine

## 5.1. Effective Skills

Исходный employee.skills отражает последнюю оценку, поэтому перед любыми рекомендациями нужно получить актуальные skills.

Взять employee.skills как baseline.

Взять employee.last_review_date.

Найти activity_history сотрудника со status=completed и датой позже last_review_date.

Для каждого такого события применить develops_skills.gain.

Учитывать max_level из описания skill gain/event.

Результат использовать как Effective Skills во всех последующих расчётах.

Важно — Frontend никогда не должен сам пересчитывать Effective Skills. Расчёты живут в backend service layer.

## 5.2. Skill Gap

Target profile определяется по career_goal.target_role + career_goal.target_grade. Для каждого required skill: gap = max(required - current, 0).

| Skill | Current | Required | Gap | Critical |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | 3 | 3 | 0 | Да/Нет |
| SQL | 2 | 3 | 1 | Да/Нет |
| System Design | 1 | 2 | 1 | Да |
| Containers | 0 | 2 | 2 | Да/Нет |

## 5.3. Career Readiness

Использовать объяснимый weighted score, без ML. Для каждого required skill вычислить min(current/required, 1). Обычный skill имеет weight=1, critical skill — weight=2. Readiness = weighted average × 100. Сохранять число 0–100 с округлением до целого для UI.

Если required level = 0 или отсутствует — skill не участвует в расчёте. Формула и веса должны быть вынесены в конфигурацию/сервис, а не размазаны по views.

## 5.4. Recommendation Engine

- Получить профиль, career goal, текущие role/grade и историю участия.

- Получить требования target role/grade, gaps и critical gaps.

- Получить events и исключить mandatory из карьерных рекомендаций.

- Исключить completed events, кроме EV_036; in_progress вернуть отдельно как Active Quests.

- Отфильтровать events по target_roles / target_grades.

- Проверить prerequisites против Effective Skills и построить путь разблокировки.

- Оценить, какие missing и critical skills развивает каждый event.

- Рассчитать сигналы истории: completed, dropped, no_show, declined, feedback и preferred format.

- Посчитать base score минимум по трём группам факторов: цель/grade, gaps/requirements и история.

- Вернуть 1-3 рекомендации с reasons[], impact и locked state; AI может rerank только допустимых кандидатов.

## 5.5. Базовый scoring

| Сигнал | Примерный вклад |
| --- | --- |
| Закрывает critical gap | +100 за релевантный critical skill |
| Закрывает обычный gap | +30 |
| Закрывает несколько gaps | +20 bonus |
| Короткое/эффективное мероприятие | +5...+10 |
| Prerequisite не выполнен | Не рекомендовать напрямую; строить prerequisite chain |
| Mandatory | Исключить |
| Already completed | Исключить |
| In progress | Не рекомендовать заново; показать Active |
| Соответствует target role/grade | Обязательный eligibility-фильтр; не компенсируется другими баллами |
| История: завершал похожие активности вовремя | +10...+20; использовать как один из факторов, не как единственное правило |
| История: повторные no_show / declined / dropped | -20...-40 для похожего формата/темы; предложить альтернативный формат и объяснить |

Base scoring должен быть детерминированным и объяснимым. У каждого recommendation backend возвращает reasons[] минимум из трёх групп: role/grade и требования цели, skill/critical gaps, история участия. LLM получает только допустимые events и не может выдумывать активность; при ошибке provider используется deterministic fallback.

## 5.6. Quest Chain

Если лучший event заблокирован prerequisite, система должна попытаться найти мероприятие, которое развивает недостающий prerequisite skill, и поставить его раньше.

Пример: Containers=0 → Kubernetes требует Containers>=1 → сначала Containers Fundamentals → затем Kubernetes in Practice.

Для MVP глубина цепочки 2–3 шага достаточна. Обязательно предусмотреть защиту от циклов и максимальную глубину поиска.

## 5.7. Сотрудники без career_goal

Если career_goal отсутствует, показать понятный empty state. В P1/P2 можно предложить выбрать цель. Не придумывать цель автоматически без явной пометки. Для demo допускается дефолтное предложение «следующий grade в текущей роли» только как UI suggestion, а не как сохранённая цель.

# 6. Геймификация

Геймификация должна быть связана с карьерой. Не превращать приложение в игру ради игры.

## 6.1. Основные механики

Career Readiness — главный прогресс до целевой роли.

Quests — рекомендованные обучающие мероприятия.

Quest Chain — последовательность с prerequisites.

XP — награда за развитие.

Level/Rank — игровой статус, не заменяет grade сотрудника.

Achievements — конкретные карьерные milestones.

Career Map — визуальная дорожка от current role/grade до target.

Preview Impact — показать предполагаемое изменение readiness/skills после event.

## 6.2. XP

XP рассчитывать отдельно от skills. Для MVP допускается конфигурация: базовое завершение +200 XP, event с critical gap +100 bonus, завершение цепочки +300 bonus. Значения вынести в settings/config.

## 6.3. Levels

Использовать нейтральные игровые ранги: Explorer → Practitioner → Specialist → Expert → Master. Не смешивать с HR grade Junior/Middle/Senior/Lead.

## 6.4. Achievements

| Achievement | Условие |
| --- | --- |
| First Quest | Первый завершённый quest |
| Skill Builder | Улучшено 5 навыков |
| Critical Upgrade | Закрыт critical gap |
| Career Climber | Readiness вырос минимум на 20 п.п. |
| Quest Master | Завершена полная quest chain |
| Cross-Path Explorer | Начат путь в другую role |

# 7. AI Career Coach

AI — контролируемый слой reranking и объяснения поверх детерминированного Career Engine. LLM не вычисляет skill gaps самостоятельно, не обходит eligibility/prerequisites и не выдумывает события; provider получает структурированный контекст и top candidates.

## 7.1. Контекст для AI

employee profile

effective skills

career goal

target requirements

skill gaps / critical gaps

readiness

recommendations + reasons

activity history: completed, in_progress, dropped, no_show, declined, overdue и feedback

## 7.2. Типовые вопросы

Что мне нужно сделать, чтобы стать Middle?

Почему рекомендован именно этот квест?

Какие навыки у меня самые слабые?

Что лучше пройти первым?

Какой будет эффект после этого квеста?

Можно ли перейти в другую роль?

## 7.3. Agentic mode (P1)

Если реализуется агент, дать ему read-only tools: get_employee_profile, get_effective_skills, get_skill_gap, get_readiness, get_recommendations, build_quest_chain. Изменения состояния (start/complete quest) — отдельные backend actions с явным пользовательским нажатием.

# 8. Информационная архитектура и страницы

Основной пользовательский поток должен быть понятен без инструкции: Select Employee → Dashboard → Career/Skills → Quests → AI Coach.

## 8.1. Demo Employee Selector

Поиск по имени/ID/role.

Карточка: имя, employee ID, role, grade.

Кнопка «Открыть профиль».

Языковой переключатель RU / EN / KZ доступен уже здесь.

## 8.2. Dashboard

Hero-блок сотрудника: имя, role, grade, avatar/initials.

Career Goal и Career Readiness.

Next Best Quest — одна главная рекомендация, а не сетка из 10 одинаковых карточек.

Top Skill Gaps (3–5).

Active Quest progress.

XP / Rank / latest achievement.

Короткий блок AI insight: «Почему это следующий шаг».

## 8.3. Career

Current position и Target position.

Career Map: current → target → следующие потенциальные grades.

Readiness breakdown.

Critical skills отдельным блоком.

Кнопка Change Career Goal (P2).

Preview: как recommendations меняются для другой цели, без сохранения до подтверждения.

## 8.4. Skills

Список/матрица Current vs Required.

Фильтр: All / Gaps / Critical.

Progress bars или компактный radar только как дополнительная визуализация.

Источник current = Effective Skills.

Tooltip/legend, чтобы уровни были понятны.

## 8.5. Quests

Вкладки Recommended / Active / Completed.

Карточка recommendation: title, duration, format, skills, reason, impact, XP.

Locked state для event с unmet prerequisite.

Start Quest.

Complete Quest только в demo mode.

После complete — success state с before/after skills и readiness.

## 8.6. AI Coach

Чат с preset prompts.

Ответы со ссылками/кнопками на конкретный skill/quest внутри приложения.

AI не сообщает данные других сотрудников.

Показывать disclaimer: рекомендации основаны на доступных карьерных данных и events dataset.

## 8.7. Profile

Компактная страница: employee data, role/grade, career goal, rank, XP, achievements, язык интерфейса. Не создавать большой settings center для MVP.

## 8.8. HR View

Топ частых skill gaps и critical gaps по агрегированным данным.

Сотрудники без career goal или без допустимого рекомендованного шага.

Участие по активностям и статусам без публичного рейтинга сотрудников.

Доступ только роли HR; Employee API не раскрывает данные коллег.

# 9. Дизайн и UX

## 9.1. Дизайн-направление

Визуальный стиль: «Career Adventure for Professionals». Интерфейс должен ощущаться как современный продукт развития сотрудников, а не как бухгалтерская HR-система и не как игровая RPG.

| Принцип | Как реализовать |
| --- | --- |
| Индивидуальность | Нестандартная композиция Dashboard: Career Path как центральный визуальный объект, а не типовая сетка KPI-карточек. |
| Умеренная геймификация | XP, ranks, quest nodes, locked prerequisites, achievements — только там, где они объясняют развитие. |
| Понятность | Один главный CTA на экран. Термины Career Readiness, Skill Gap, Quest объясняются tooltip/подсказками. |
| Спокойная визуальная система | Светлая основа + глубокий navy + акцентный electric blue / violet. Яркие цвета только для состояния и прогресса. |
| Без «AI-шаблона» | Не использовать бесконечные glassmorphism cards, неоновые градиенты по всему экрану, случайные 3D-объекты, одинаковую Bento-сетку на каждой странице. |

## 9.2. Визуальная система

| Элемент | Спецификация |
| --- | --- |
| Background | #F4F7FB / почти белый |
| Primary | #14213D deep navy |
| Accent | #3A86FF blue |
| Secondary accent | #7B61FF violet |
| Success | #16A34A |
| Warning | #F59E0B |
| Danger | #DC2626 |
| Cards | Белые, radius 16–20px, тонкая border, мягкая тень только у ключевых интерактивных блоков |
| Typography | Inter / Manrope / system fallback; крупные цифры для readiness/XP, плотная иерархия заголовков |
| Icons | Один набор outline icons; не смешивать emoji и разные icon packs |

## 9.3. Фирменная визуальная метафора

Главная уникальная метафора — Career Route: тонкая линия маршрута с узлами. Current node, Recommended Quest nodes, Locked nodes и Target node. Она используется на Dashboard и Career, но не дублируется на каждой странице.

## 9.4. Interaction design

Hover карточки quest показывает reason/impact, но критичная информация остаётся видимой без hover.

После Complete Quest показывать короткую transition-анимацию: XP + skill gain + readiness before→after.

Locked quest визуально объясняет конкретный prerequisite и предлагает путь разблокировки.

Skeleton loaders вместо прыгающей верстки.

Empty/error states должны содержать действие: выбрать цель, вернуться, повторить загрузку.

# 10. Адаптивность

Обязательна адаптация под Desktop, Tablet и Mobile. Mobile — не уменьшенная копия desktop, а перестроенный сценарий.

| Breakpoint | Поведение |
| --- | --- |
| >= 1280px | Sidebar + основной контент; Career Route может быть горизонтальным; 2–3 колонки. |
| 768–1279px | Компактный sidebar/rail; 2 колонки; таблицы допускают horizontal scroll. |
| < 768px | Bottom navigation или drawer; одна колонка; Career Route вертикальный; большие touch targets; sticky primary action при необходимости. |

## 10.1. Mobile requirements

Минимальная touch-area 44×44px.

Не использовать hover-only действия.

Таблицы Skills трансформировать в skill cards или горизонтальный scroll с фиксированным названием skill.

Quest card полностью читается без раскрытия.

AI chat input не перекрывается клавиатурой; composer фиксируется над safe-area.

RU/EN/KZ тексты не должны ломать кнопки; использовать гибкие width и line-wrap.

# 11. Мультиязычность RU / EN / KZ

Все пользовательские строки должны проходить через i18n. Нельзя хардкодить русский текст внутри компонентов.

## 11.1. Frontend i18n

Поддержать locales: ru, en, kk (для казахского использовать технический код kk; в UI показывать «ҚАЗ» или «KZ» по дизайну).

Файлы переводов: locales/ru.json, locales/en.json, locales/kk.json.

Сохранять выбор языка в localStorage/cookie; при авторизации позже можно сохранять в профиле.

Контент dataset, если представлен только на одном языке, не переводить автоматически без отдельного слоя; UI chrome обязательно переводится.

## 11.2. Backend i18n

API должен возвращать структурированные коды/IDs, а не зависеть от текста UI. Ошибки API можно отдавать с machine-readable code и default_message; frontend локализует пользовательское сообщение.

# 12. Техническая архитектура

Рекомендуемая архитектура: modular monolith. Для hackathon не создавать микросервисы: Django-проект должен быть разбит на apps/service modules, но деплоиться как один backend.

Архитектурная схема:

FLOW — Browser (Next.js/React) → REST API (Django REST Framework) → Domain Services (Career Engine / Quest Engine / AI Context) → PostgreSQL. Import layer загружает dataset. AI Provider вызывается только через ai_coach service.

## 12.1. Слои

| Слой | Ответственность |
| --- | --- |
| Frontend | UI, routing, i18n, client state, визуализация. |
| API layer | DRF serializers/views/permissions, без бизнес-формул. |
| Domain services | Effective Skills, Gap, Readiness, Recommendations, Quest Chain, XP. |
| Persistence | Django ORM/PostgreSQL. |
| Import layer | Валидация и импорт JSON/CSV. |
| AI layer | Подготовка контекста, provider adapter, safety/limits, prompt templates. |

## 12.2. Нефункциональные требования архитектуры

Бизнес-логика покрывается unit tests и не зависит от HTTP.

Candidate generation и base score детерминированы для одинаковых входных данных; AI reranking ограничен допустимыми candidates.

Импорт повторяемый (idempotent) по внешним ID.

Новые employee/activity записи того же формата обрабатываются без изменения кода.

AI provider заменяем через интерфейс/adapter.

Все секреты только через environment variables.

SLO: основные UI-ответы до 2 секунд, AI-рекомендация/объяснение до 10 секунд; замерять в demo environment.

Финальная версия запускается одной документированной командой, включая frontend, backend и database.

# 13. Django backend

## 13.1. Stack

Python 3.12+

Django 5.x

Django REST Framework

PostgreSQL

django-cors-headers

psycopg

pandas (только импорт/аналитика, не как замена ORM)

pytest + pytest-django

drf-spectacular или аналог для OpenAPI

## 13.2. Django apps

| App | Назначение |
| --- | --- |
| employees | Employee, CareerGoal, employee-level data |
| skills | Skill, RoleProfile, required/critical skills |
| learning | Event, gains, prerequisites, ActivityHistory |
| career | Domain services: effective skills, gaps, readiness, recommendations, quest chain |
| quests | EmployeeQuest, XP, ranks, achievements |
| ai_coach | AI context, provider adapter, chat endpoint |
| core | Shared utilities, base models, healthcheck, common exceptions |
| hr_analytics | Агрегаты skill gaps, сотрудники без next step, участие по активностям |

## 13.3. Предлагаемая структура

backend/
  manage.py
  config/
  apps/
    core/
    employees/
    skills/
    learning/
    career/
      services/
        effective_skills.py
        gap.py
        readiness.py
        recommendations.py
        quest_chain.py
    quests/
    ai_coach/
    hr_analytics/
  data/
  tests/

## 13.4. Import command

Создать management command: python manage.py import_career_dataset --path <dataset_folder>. Он валидирует наличие файлов, парсит их, импортирует в транзакции и выдаёт summary. При повторном запуске не должен создавать дубли.

# 14. Модель данных

| Model | Ключевые поля |
| --- | --- |
| Employee | external_id(unique), name/display_name, role, grade, last_review_date, raw metadata |
| CareerGoal | employee OneToOne/FK, target_role, target_grade |
| Skill | external_id(unique), name, category, metadata |
| EmployeeSkill | employee, skill, baseline_level |
| RoleProfile | role, grade, unique_together |
| RoleRequiredSkill | role_profile, skill, required_level, is_critical |
| LearningEvent | external_id, title, duration_hours, format, mandatory, repeatable, metadata |
| EventSkillGain | event, skill, gain, max_level |
| EventPrerequisite | event, skill, min_level |
| ActivityHistory | employee, event, status, date(s), source_external_id if available |
| EmployeeQuest | employee, event, state, started_at, completed_at, xp_awarded |
| XPTransaction | employee, amount, reason, quest, created_at |
| Achievement | code, title_key, description_key, rule_type |
| EmployeeAchievement | employee, achievement, unlocked_at |

Source of truth — Для расчёта Effective Skills baseline берётся из EmployeeSkill + completed activities after last_review_date. Demo Complete Quest должен либо создавать ActivityHistory completed, либо использовать EmployeeQuest + единый service, чтобы один и тот же gain не применялся дважды.

# 15. REST API

| Method | Endpoint | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/employees/ | Список сотрудников для demo selector |
| GET | /api/v1/employees/{id}/ | Профиль |
| GET | /api/v1/employees/{id}/dashboard/ | Агрегированный Dashboard payload |
| GET | /api/v1/employees/{id}/skills/ | Effective skills + target + gaps |
| GET | /api/v1/employees/{id}/career/ | Goal, readiness, career map data |
| GET | /api/v1/employees/{id}/recommendations/ | Ranked events + reasons + locked state |
| GET | /api/v1/employees/{id}/quests/ | Recommended/active/completed |
| POST | /api/v1/quests/{event_id}/start/ | Start quest |
| POST | /api/v1/quests/{event_id}/complete/ | Complete demo quest atomically |
| POST | /api/v1/employees/{id}/career-goal/ | P2: изменить цель |
| POST | /api/v1/ai/chat/ | AI Coach |
| GET | /api/v1/hr/overview/ | P0: gaps, employees without next step, participation aggregates |
| GET | /api/v1/health/ | Healthcheck |

## 15.1. Dashboard payload

Возвращать одним запросом основные данные, чтобы frontend не делал 8 запросов: employee, goal, readiness, top_gaps, active_quest, next_quest, xp/rank, latest_achievements.

## 15.2. Ошибки

Формат: {"error": {"code": "CAREER_GOAL_MISSING", "message": "...", "details": {...}}}. code стабилен и используется frontend для локализации/UX.

# 16. Frontend

## 16.1. Stack

Next.js (предпочтительно) или React + Router

TypeScript

TanStack Query / SWR для server state

i18n library

CSS Modules/Tailwind допустимы, но дизайн-система должна быть собственная

Chart library только для конкретной пользы; не перегружать dashboard

## 16.2. Route map

| Route | Page |
| --- | --- |
| / | Employee Selector |
| /dashboard | Dashboard |
| /career | Career |
| /skills | Skills |
| /quests | Quests |
| /coach | AI Career Coach |
| /profile | Profile |
| /hr | HR View |

## 16.3. Shared components

AppShell / responsive navigation

LanguageSwitcher

CareerReadinessRing/Bar

CareerRoute

SkillGapCard

SkillProgressRow

QuestCard

QuestChain

XPBadge / RankChip

AchievementBadge

ImpactPreview

EmptyState / ErrorState / Skeleton

# 17. Безопасность и валидация

Не хранить API keys во frontend.

Django SECRET_KEY, DB URL, AI key — environment variables.

CORS ограничить доменом frontend в production.

Employee и HR permissions разграничены: Employee не может запрашивать чужой профиль или историю.

Не публиковать рейтинги сотрудников; HR-view показывает агрегаты и служебные списки только HR.

Demo complete endpoint пометить demo-only feature flag, чтобы production не позволял сотруднику самому подтверждать обучение.

Все IDs валидировать; 404 не раскрывает лишние данные.

AI получает только профиль текущего сотрудника, не весь dataset.

Rate-limit AI endpoint при возможности.

Импорт оборачивать транзакциями и валидировать enum/status/relations.

# 18. План реализации от нуля до MVP

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| 0. Repo & environments | Control repo + separate frontend/backend/ml repos, .env.example, README, branches. |
| 1. Django skeleton | Apps, settings, PostgreSQL, DRF, healthcheck. |
| 2. Dataset import | Management command, модели, импорт employees/skills/events/history. |
| 3. Career Engine I | Effective Skills + tests. |
| 4. Career Engine II | Target profile + Skill Gap + Critical Gap + Readiness + tests. |
| 5. Recommendation Engine | Filtering/scoring/reasons/prerequisites. |
| 6. Quest Chain | Locked states + prerequisite chain. |
| 7. API | Employees + dashboard + skills + recommendations + quests. |
| 8. Frontend shell | Selector, navigation, i18n, responsive base. |
| 9. Core pages | Dashboard, Career, Skills, Quests. |
| 10. Quest actions | Start/Complete, XP, achievements, recalculation. |
| 11. HR view | Gap aggregates, employees without next step, participation metrics, permissions. |
| 12. AI Coach | Context endpoint + LLM provider. |
| 13. Polish | Animations, empty/error/loading states, KZ/EN copy, mobile QA. |
| 14. Demo prep | Stable demo employee(s), reset command, seed, pitch flow. |

## 18.1. Первое, что должен сделать Codex

- Не начинать с визуального дизайна.

- Создать backend skeleton и dataset importer.

- Написать unit tests для Effective Skills.

- Реализовать Gap/Readiness.

- Только после стабильных сервисов строить API и frontend.

# 19. Распределение задач на команду из 3 человек

| Участник | Основная зона | Конкретные задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 — Backend/Data | Django + data | Models, import command, PostgreSQL, DRF base, employee/event/history APIs, HR aggregates and permissions. |
| 2 — Career Engine/AI | Алгоритмы | Effective Skills, Gap, Readiness, history-aware recommendations, prerequisites, Quest Chain, hidden-profile evals, AI context/provider. |
| 3 — Frontend/Product | UI/UX | Selector, Dashboard, Career, Skills, Quests, HR View, Coach UI, i18n, responsive visuals and demo flow. |

Интеграция, тестирование и презентация — совместно. Контракты API фиксируются как можно раньше, чтобы frontend мог работать на mocks параллельно.

# 20. Тестирование и критерии приёмки

## 20.1. Unit tests — обязательно

Effective Skills корректно применяет только completed after last_review_date.

max_level не превышается.

Gap не бывает отрицательным.

Readiness всегда 0..100.

Critical weight учитывается.

Mandatory не попадает в recommendations.

Completed event не рекомендуются повторно, кроме repeatable правил.

Unmet prerequisite даёт locked state / prerequisite chain.

Одинаковый input даёт одинаковый recommendation order.

Complete Quest не начисляет XP/gain повторно при повторном запросе.

Три проверочных профиля подтверждают, что однофакторное правило не определяет ranking.

Повторные no_show/declined/dropped меняют ranking и отражаются в reasons[].

Дополнительные profiles/history исходной схемы импортируются без изменения кода.

HR aggregates и Employee/HR permissions покрыты API tests.

## 20.2. UI acceptance

Все основные страницы доступны RU/EN/KZ.

Desktop/tablet/mobile не имеют горизонтального overflow, кроме осознанных scroll-table областей.

Navigation доступна с клавиатуры.

Loading, empty и error states реализованы.

Ключевая информация не зависит только от цвета.

Кнопки не ломаются на длинных казахских/русских строках.

Простой HR-view доступен роли HR и не виден Employee.

В demo environment подтверждены лимиты: UI до 2 секунд, AI до 10 секунд.

# 21. Финальный demo-flow

- Открыть Demo Employee Selector и выбрать сотрудника с понятной карьерной целью.

- Dashboard: показать current role/grade, target и readiness.

- Skills: показать 2–4 конкретных gap.

- Career/Quests: показать recommendation и locked event с prerequisite.

- Start рекомендованный quest.

- Complete Quest в demo mode.

- Показать +XP, skill gain, readiness before→after и новую следующую рекомендацию.

- Открыть AI Coach и спросить «Что мне делать дальше и почему?».

- AI объясняет следующий шаг на основе пересчитанных данных.

- При необходимости переключить RU → KZ/EN, чтобы показать i18n и адаптивность.

- Переключиться в роль HR и показать gaps, сотрудников без next step и участие по активностям.

# 22. Инструкции Codex и Definition of Done

## 22.1. Правила реализации для Codex

Сначала прочитать этот документ целиком и составить короткий implementation plan в README/TODO.

Не менять доменную логику без явной причины.

Не хардкодить E0001 или другие employee IDs в сервисах.

Не хардкодить текст UI: использовать i18n keys.

Не помещать бизнес-логику в React components или DRF views.

Для каждого этапа добавлять/обновлять tests.

Добавить seed/import инструкции и .env.example.

Сделать обязательный one-command startup через docker compose или эквивалент и описать его в README.

Писать понятные имена и короткие docstrings там, где алгоритм неочевиден.

## 22.2. Definition of Done для MVP

Dataset импортируется без ручного редактирования.

Можно выбрать минимум несколько разных сотрудников.

Effective Skills корректны.

Career Goal читается из данных; отсутствие цели обрабатывается.

Skill Gap и Readiness рассчитаны backend-ом.

Recommendations объяснимы и учитывают mandatory/completed/prerequisites.

Quest Chain работает минимум для одного реального prerequisite сценария.

Start/Complete Quest работает атомарно в demo mode.

После Complete пересчитываются skills/readiness/recommendations и XP.

Dashboard/Career/Skills/Quests/AI Coach работают.

RU/EN/KZ переключаются без перезагрузки/поломки UI.

Desktop/tablet/mobile проверены.

AI Coach не выдумывает события и получает структурированный контекст backend-а.

Есть README: setup, import, run, test, demo employee/reset flow.

Recommendation Engine возвращает 1-3 шага и reasons[] минимум по трём группам факторов.

Проверочные profiles/history исходного формата загружаются без изменения кода.

Простой HR-view и разграничение Employee/HR работают.

UI отвечает до 2 секунд, AI — до 10 секунд в demo environment.

Проект запускается одной командой из чистого checkout.

# 23. Что оставить за рамками MVP

Полноценный LMS и видеохостинг.

Реальные HRIS/SSO интеграции.

Зарплаты, отпуска, табель, документооборот.

Корпоративный чат/соцсеть.

Сложные ML-модели ради ML — правила dataset уже позволяют сделать объяснимый recommendation engine.

Большой HR dashboard.

Маркетплейс внешних курсов.

# 24. Итоговая концепция

ONE-LINE PRODUCT — Career Quest — внутренний AI Career Coach, который превращает разрыв между текущими навыками сотрудника и его карьерной целью в понятный персональный маршрут: Skill Gaps → Recommended Events → Quest Chain → XP/Progress → Next Career Step.

Главный критерий качества: за 2–3 минуты demo должно быть очевидно, почему конкретному сотруднику рекомендован конкретный quest, что он развивает и как завершение меняет готовность к карьерной цели.